第七十五届会议

议程项目141

2021年方案预算

解决联合国内罗毕办事处会议服务设施条件日益恶化和容纳能力有限问题

行政和预算问题咨询委员会关于2021年拟议方案预算的第三十八次报告

一.	导言

1.	行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于解决联合国内罗毕办事处会议服务设施条件日益恶化和容纳能力有限问题的报告(A/75/716)。在审议该报告期间，行预咨委会在线会见了秘书长的各位代表，他们提供了补充资料，作出了澄清，最后提交了注明日期为2021年2月23日的书面答复。

2.	秘书长的报告是根据大会第74/263号决议(第十四节)提交的。大会在该节中请秘书长考虑到对联合国内罗毕办事处会议设施的未来需求，进行需求评估，探索最大限度提高效率和成本效益的备选方案，并向大会第七十五届会议提出报告。大会还在2020年方案预算第29G款(行政，内罗毕)下拨款470 000万美元，用于开展详细需求评估和扩大备选方案分析所需的多学科咨询服务。

二.	联合国内罗毕办事处会议设施

3.	行预咨委会回顾，大会关于会议时地分配办法的第73/270号决议第29段请秘书长详细说明为解决联合国内罗毕办事处会议服务设施日益恶化和容纳能力有限问题可能进行哪些翻修工作；秘书长在其上次报告(A/74/471)中根据该段提交了初步提案。

4.	秘书长表示，该项目的目标是满足当前和未来的会议需求，并满足未来25至30年可预见的会议需求，使联合国内罗毕办事处与纽约总部、联合国日内瓦办事处、联合国维也纳办事处齐头并进，成为会议和委员会中心楷模，在那里形成关键的多边行动，并应对设计寿命将尽的老化建筑带来的风险。报告还指出，在内罗毕设立功能齐全的会议中心，其目的不仅包括为联合国环境规划署(环境署)和联合国人类住区规划署(人居署)提供服务，还包括支持在内罗毕开展活动的许多其他人道主义机构、发展机构、建设和平实体的方案目标、总体任务、传播战略(A/75/716，第6、7段)。

5.	秘书长的报告指出，联合国内罗毕办事处聘请了一家专门从事国际会议和大型活动行业的专业服务公司进行需求分析，包括分析现代会议趋势，如采用远程接入方法、开创混合型会议模式、以可持续方式举办大型活动，还进一步扩大了2019年就备选方案进行的分析(同上，摘要和第4段)。报告提出了两个可扩缩的翻修及建造备选方案(备选方案A、B)，以满足该办事处会议设施当前和未来额外的容纳能力需求(见下文第三部分)。

需求评估

6.	报告第8至10段详细说明了联合国内罗毕办事处会议设施的状况，对现有会议设施截至2020年12月31日的设计寿命作出了评估，结论包括：未来5年的年度会议利用需求预计将超过实际可用场地；该设施无法满足当前和未来联合国环境大会和人居大会法定大型活动高峰期对空间的需求；现有会议服务基础设施已过时；设施无障碍方面存在问题；安保、安全、卫生方面存在问题(同上，第13段和表1)。

会议容纳能力

7.	报告还指出环境大会的参与人数及其主办复杂性一届超过一届。2019年3月第四届会议经过认证的与会者超过5 000名，预计还将继续增加。环境大会期间，5天的时间里在12个可用的正式会议室举行了150多次会议，而109次会议是在临时建筑或改装为会议室的其他场所举行的。2019年5月举行的首届人居大会也有4 000多名经认可的与会者，其间有116次会议在12个可用的正式会议室举行，43次会议在临时建筑或改装为会议室的其他场所举行(同上，第21至25段)。行预咨委会询问后得到补充资料，其中列出了环境署和人居署列入会议日历的大小会议的需求及周期，还列出了各类会议的次数及频率(包括与本组织方案工作有关的列入会议日历会议、专题会议、讲习会、专家组会议)。

8.	报告指出，各组织在联合国内罗毕办事处举办大型活动时需要搭建临时帐篷以容纳众多额外与会者，并提供适当场地以满足展览、宴会、专题小组讨论会、委员会公开活动的需要，因为永久性设施中的全体会议会议室、委员会会议室、其他会议室目前仅可容纳约2 400名与会者(同上，第26至29段和表3；另见上文第7段)。行预咨委会询问后获悉，对内罗毕的肯尼亚国际会议中心等备用场地进行了评估，发现没有一个场馆能以成本效益高的方式满足当前大多数联合国会议对功能性容纳能力的需求(包括会议室、办公室、技术设备、无障碍环境、联合国安保、多功能场地等方面的需求)。如临时建设这些容纳能力，额外费用将是巨大的，而且联合国建筑群与这些场馆之间的距离也将带来高度的复杂性和高昂费用，不利于联合国和其他机构举行旨在促进和实现可持续发展的会议。

潜在市场

9.	秘书长的报告介绍了对活动举办市场进行研究的主要结果，研究内容包括：联合国内罗毕办事处设施在会议市场内的状况；当前和未来的会议趋势；潜在市场，包括多边环境协定理事机构会议、其他环境公约理事机构会议、其他大型活动等潜在用户(同上，第30至39段)。行预咨委会询问后获悉，办事处研究了会议市场，评价了会议技术、在线互动、格式、与会者体验等方面的趋势。这些趋势将影响和加强未来的联合国会议。行预咨委会还获悉，场所及其所在地的吸引力会影响对各类会议地点的选择(包括与环境署、人居署等联合国实体有关的政府间会议)。办事处表示不打算向私营部门和其他非联合国实体推销联合国会议设施，但会考虑接纳支持联合国任务的会议。

10.	行预咨委会询问后得到表格(见表1)，并获悉在联合国内罗毕办事处会议设施举行的大多数会议是列入联合国正式日历的政府间会议，也包括未列入联合国正式日历、但促进联合国驻内罗毕各组织交付方案的其他政府间会议。其次是其他非联合国会议。

表1

在联合国内罗毕办事处会议设施举行的联合国会议和非联合国会议

(百分比)

|  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联合国会议 | 93 | 85 | 98 |
| 非联合国会议 | 7 | 15 | 2 |

11.	行预咨委会询问后得到2000至2019年与多边环境协定相关活动对会议设施使用情况及相关地点、日期的资料。行预咨委会获悉，尽管目前没有关于优先在内罗毕举办活动的谅解备忘录、具体承诺或其他指示，但联合国内罗毕办事处会议设施条件日益恶化和容纳能力有限问题一直是阻碍一些会议移到内罗毕举行的决定性因素。行预咨委会还获悉，如果内罗毕举办未列入日历的活动，则该活动会在可收回费用的基础上进行。与此不同的是，多边环境协定东道国政府为鼓励举办活动提供自愿捐款，以抵消组织和主办大型会议的部分费用。行预咨委会还收到资料，显示2019年哪些活动组织者由于办事处设施容纳能力有限和条件日益恶化而选择了其他场地。行预咨委会认为，在拟定项目时需要考虑到创新解决办法和有竞争力的可收回费用服务，以鼓励更多使用联合国联合国内罗毕办事处会议设施举办各种活动，包括举办与多边环境协定相关的活动。

预计运营费用

12.	秘书长表示，本组织今后30年用于联合国内罗毕办事处会议设施的运营费用总额(包括临时设施的预计管理费用和投资费用及持续维护费用)估计约为1.60亿美元，其中未计入建筑物设计寿命结束后可能因要求达到某些必要的无障碍目标、改善可持续性功能、作出生命安全升级而产生的费用。秘书长还表示将通过基建投资实施全面翻修和建设项目，之后维护费用预计会很少。秘书长进一步表示，因2019冠状病毒病(COVID-19)大流行对现场评估有影响，又因在计算详细费用之前需要了解疫情对差旅和会议有何中长期影响，所以现阶段无法提供详细的费用分析。另外还需要进一步分析确定能否考虑其他供资方式(同上，第40至43段)。

13.	行预咨委会询问后收到了表格(见表2)，列有1.6亿美元费用的细目，其中假设在30年期间不对联合国内罗毕办事处会议设施进行重大基建支出投资。行预咨委会获悉，计算费用时未考虑内罗毕市内的替代地点，但对此类地点进行了评估，未发现其能以具有成本效益的方式满足目前大多数联合国会议在功能与容纳能力上的需求。另外，临时建立所需容纳能力的额外费用将是巨大的，而且联合国建筑群与这些场馆之间的距离也将带来高度的复杂性和高昂费用，不利于联合国和其他机构举行旨在促进和实现可持续发展的会议。行预咨委会注意到，由于COVID-19疫情的影响，现阶段未提供详细费用信息(见上文第12段)。

表2

估计累计运营费用细目(30年；2021至2051年)

(美元)

| 项目序号 | 项目说明 | 2021年 | 2021至2051年预计累计费用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备维护 | 37 000.00 | 2 618 149 |
| 2 | 额外的特定设施维护 | 425 000.00 | 30 073 336 |
| 3 | 临时构筑物 | 250 000.00 | 125 239 230 |
| 4 | 费用总额 | 712 000.00 | 157 930 715 a |

a	在报告中四舍五入至1.6亿美元(A/75/716)。

14.	行预咨委会询问后获悉，项目下一阶段可考虑对项目的几个方面和参数开展进一步的成本效益分析，内容包括长期的寿命周期费用及维护费用，还包括任何可持续性要素方面的初始基建投资。行预咨委会还获悉，除计算基建费用外，还对整个项目设计和实施阶段进行了寿命周期费用分析，同时考虑到维护和更换、当地情况下设备和系统设计选择的可持续性、提高运营效率的潜力(另见第20段)。

15.	行预咨委会询问后得到表格(见表3)，其中列出了整个联合国建筑群5年内的运营费用，包括设施和会议设备的维修费用。行预咨委会还获悉，过去5年未对会议设施进行重大基建投资，而上一次重大投资是在7年多前翻修口译设施。

表3

吉吉里大院(包括会议设施)的维修服务

(美元)

| 项目 | 费用 |
| --- | --- |
| 设施5年维护费用估计数 | 12 980 764 |
| 5年(2015至2020年)设备维护费用 | 1 519 776 |
| 共计 | 14 500 540 |

未来利用率

16.	报告表示，目前根据历史数据并考虑到疫情减退而作出的预测显示，到2025年联合国内罗毕办事处会议设施的利用率将达到70%左右的峰值。此期间之后，办事处将无法满足列入日历活动和非列入日历活动的需求，同时仍要按设施维修维护时间表支出费用，而且维修工作量随着设施条件恶化还将变得更加繁重。报告还表示COVID-19疫情对利用率产生了显著影响，2020年使用量降至容纳能力的10.7%，比前几年减少80%。根据反映这种异常市场下滑的保守估计，假设2021年下半年日常运营在某种程度上逐步恢复正常，预计利用率到2022年年中将恢复到疫情前的55%左右，到2022年底将恢复到59.3%(同上，第15段)。行预咨委会询问后得到表4、表5，显示了各工作地点的活动数、参与人数、会议室利用率。

表4

各工作地点的活动数和参与人数

|  | 联合国内罗毕办事处活动数(会议数) | 联合国内罗毕办事处会议 参与人数 | 总部活动数 (会议数)a | 总部会议 参与人数a | 联合国日内瓦办事处活动数(会议数) | 联合国日内瓦办事处会议 参与人数 | 联合国维也纳办事处活动数(会议数) | 联合国维也纳办事处会议 参与人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年 | 1 495 | 72 556 | .. | .. | 3 589 | 139 555 | 1 327 | 46 921 |
| 2018年 | 1 573 | 56 691 | .. | .. | 3 641 | 138 253 | 1 562 | 52 291 |
| 2019年 | 1 319 | 72 750 | .. | .. | 3 423 | 132 116 | 1 718 | 56 762 |

a	总部无此信息，因为该信息未集中。

表5

年度会议室利用率

(百分比)

|  | 联合国内罗毕办事处 | 纽约总部 | 联合国日内瓦办事处 | 联合国维也纳办事处 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年 | 39.4 | 96.1 | 81.9 | 87.2 |
| 2018年 | 54.2 | 93.0 | 79.5 | 82.3 |
| 2019年 | 63.6 | 93.7 | 77.2 | 82.5 |

17.	行预咨委会询问后获悉了联合国内罗毕办事处在疫情期间举行虚拟会议的情况，包括：如何将原来计划的会议调整到2020年以后举行；如何监测不断变化的会议限制规定；如何就改期发布会议文件提供建议；如何确定对活动内容作出修改，以便就疫情问题向会员国提供支持。关于疫情将如何影响未来举办多边活动的趋势，行预咨委会获悉办事处预计一旦国际旅行恢复，将迅速回到疫情暴发前的模式；另外，尽管会员国通过虚拟会议设法维持了政府间进程的活力，但谈判、决策、投票仍需相关人员亲自到场。因此，可扩展型会议场地、可扩缩型音频视频及互联网连通技术将成为未来现代化会议设施的重要组成部分。

18.	行预咨委会询问后获悉，联合国内罗毕办事处预计疫情不会导致面对面会议永久停止；不断推迟此项目只会增大办事处设施条件恶化的风险，还会增加最终的翻新扩建费用。行预咨委会获悉，项目结构设计确保其费用较高部分(例如施工准备及采购阶段、施工阶段)分别不早于2023年、2024年开始。此举应使办事处能够评估疫情对会议需求的较长期影响。行预咨委会认为，COVID-19疫情对联合国会议事务的全面影响尚未确定，相信下一次报告将进一步分析疫情的影响，包括挑战、经验教训、相关机遇，例如其他工作地点在这些方面的情况(另见下文第25段)。

可持续性

19.	报告表示：未来任何项目都将遵循联合国秘书处环境政策所体现的准则(ST/SGB/2019/7)；内罗毕是联合国环境署及人居署全球总部所在地，任何新建筑都必须展示这两个组织的两个主题领域的可持续性(A/75/716，第16段)。报告第17至19段概述了在设计环境影响低的节能建筑、采纳智能设计、建设适当供水系统等方面的要求。

20.	行预咨委会询问后获悉，在项目设计前准备阶段和设计阶段将评估环境影响。行预咨委会还获悉，贯穿设计全局的考虑因素将是确保环境可持续性，尤其是注意当地情况以保护整个地点的成熟绿地。行预咨委会还就设计过程的关键考虑因素收到了资料。这些因素包括与联合国内罗毕办事处环境管理系统实现协调与整合，还包括采用创新而具环境可持续性的设计方法与技术，以减少排放和现场发电。行预咨委会相信下一份报告将详细说明：每种备选方案对环境有何影响；在能源、业务、环境方面如何提高效率；如何利用当地知识、当地材料、当地能力、当地专门知识(另见大会第74/263号决议)。

三.	改善现有设施条件的备选方案及后续步骤

21.	报告扩展了秘书长上一份报告(A/74/471)提出的两个备选方案。方案A(如第45段、第47至50段所详述)可在近期和短期内为多至7 000人现场参与活动提供预计所需的容纳能力，项目面积估计约为59 100平方米。方案B(如第45段、第51段所详述)是经扩展的方案A可扩缩版本，能长期为多至9 000人现场参与活动提供预计所需的容纳能力，项目面积估计约为67 700平方米。两个方案都将包括建设道路、修筑小径、美化景观、新建会议活动专用安保楼(A/75/716，第46段)。

22.	行预咨委会询问后获悉：未来3至5年内出席环境大会等会议的人数预计将超过7 000人；此项预测的时间预计将因目前疫情而延迟1至2年，但仍然有效。因此，预计到2025年仍将有7 000人现场参与活动，因为具实务性的大型会议、多利益攸关方论坛、政府间机构需要开展谈判、进行投票，还需要以别的直接形式与其他参与者互动。行预咨委会获悉，有鉴于此，最可能的情况是虚拟与会方式将让更多人能参与未来的重大活动，但不会减少现场与会的需要，因为虚拟技术预计将补充必要的现场参与而非取而代之。

23.	行预咨委会还获悉，方案A只能在最近时期(至2025年)满足7 000名参与者的需要，而方案B将能满足未来10至15年(至2030年及之后)很有可能增加的需求，即参与者预计可能多至9 000名。行预咨委会回顾：上一份报告提出了两个备选方案，即容纳多至8 000名代表的方案1、容纳多至12 000名代表的方案2；这两个方案都需要彻底翻新现有设施并建造新设施，但程度不同(A/74/471，第74至86段)。行预咨委会注意到联合国联合国内罗毕办事处已作出努力，以将两个备选方案的容纳人数修订为7 000人和9 000人。尽管如此，但行预咨委会认为两个方案在确定未来预计与会人数时，应考虑到办事处会议设施要提供足够的容纳能力，还要做到进出安全、提供安保、功能上无障碍，同时还应确保达到较高的利用率。行预咨委会认为，应根据目前和未来的容纳能力等因素进一步完善需求评估，包括考虑到会议服务的发展情况(另见上文第18段)。

24.	报告表示，方案B与方案A基本相似，但与后者在新建筑工程规模和对场地布局的影响上有所不同，将在现有会议设施以西开辟新地，并结合取代A-J办公楼的现有项目进行规划。报告表示增建工程将包括多功能厅和聚会区，从而扩大场地容纳能力，以容纳环境署和人居署未来活动高峰期的预计与会人数(A/75/716，第51段和图四)。行预咨委会询问后获悉：联合国环境大会和人居大会需要促进日益复杂的政府间决策工作，参与人员往往包括来自各部委、地方当局、机构的政策制定者；环境署和人居署的任务是在各类利益攸关方的积极参与下执行旨在促进和实现可持续发展的方案。行预咨委会还获悉，项目将大幅度增加可参加这些大会的人数，使其得以分享最佳做法、开展和接受培训和示范活动、建立知识网络、促进南南合作和南北合作。行预咨委会相信将进一步详细说明提高效率的情况和项目时间表排序情况，其中将考虑到目前取代A-J办公楼的项目。

25.	行预咨委会获悉，就所需资源而言，鉴于若干因素尚未确定或最后落实，目前两个方案所需资源的完整估计数均无法提供。这些因素包括：执行战略(包括分阶段因素、时间表因素)、拟议的应急资金数额(需通过风险分析得出)、项目的总体治理结构、拟议的项目小组。行预咨委会获悉，综合费用估计数将列入提交大会第七十六届会议主要会期会议的下一份报告，其中将分析寿命周期费用(包括在当地进行具体维护和更换的费用)。行预咨委会建议大会请秘书长提交一份全面的项目评估报告，其中包含所有适用内容，包括所需资源估计数、预期租金收入、容纳能力、可持续性因素(见第11、18、20、23、24、26、27段)。行预咨委会还建议联合国联合国内罗毕办事处在费用估计和项目评估中进一步探讨各种筹资模式，包括尽可能提高两个拟议备选方案的成本效益，并在下一次报告中提供最新情况。

费用回收

26.	行预咨委会获悉，如果列入联合国会议日历的其他会议在联合国内罗毕办事处会议设施举行，则将按费用回收方法收费。行预咨委会获悉，在办事处会议设施利用率较低期间，通过接纳符合联合国目标和任务的实体举行会议，将有助于提高利用率；办事处将与签订过类似联合国与政府之间协议的国际非政府组织和科学/研究机构签订合同。行预咨委会认为，鉴于尚未有机构承诺计划在联合国联合国内罗毕办事处举办会议活动，有必要说明办事处迄今向潜在客户开展了哪些宣传活动、今后计划开展哪些宣传活动，以便充分评估联合国实体和非联合国实体这一潜在市场的兴趣(另见上文第11段)。

27.	行预咨委会询问后得到资料显示：方案A的潜在租赁面积为11 118平方米，方案B的潜在租赁面积为14 918平方米。行预咨委会获悉，所有现有场地、潜在的翻修场地、任何待建的新场地均被视为未来可能租用的场地；除已核准并列入日历的会议外，该设施所有其他使用者预计均将为活动期间使用的场地付费。行预咨委会还获悉：尚未计算可能产生的潜在收入；在对翻修后的会议设施可能开展的创收活动进行可行性评估时，将计入此项收入。潜在收入可部分抵消初始基建投资和未来运营费用(见A/75/716，第53(g)段)。行预咨委会相信下一次报告在可行性评估中将详细说明潜在方案的收入估计数。

四.	2021年所需资源

28.	秘书长报告第53段概述了计划在2021年剩余时间开展哪些活动。2021年需要资源494 000美元，具体如下：(a) 120 000美元用于1名P-4职等项目协调员，至2021年底。任职者将监督专业化多学科公司的活动，并在开展活动期间与联合国联合国内罗毕办事处和纽约总部的相关利益攸关方进行协调；(b) 326 000美元用于由一家具有会议服务专长的多学科专业公司继续办理订约事务，以开展活动；(c) 48 000美元用于进行独立风险评估和费用估计数同行审查(同上，第54段)。

29.	行预咨委会获悉，秘书长请大会注意到报告所述的需求评估结果以及联合国内罗毕办事处会议设施的未来需求(即两个可扩缩备选方案所体现的内罗毕工作地点当前和未来所需额外容纳能力)。行预咨委会还获悉：第53段概述了2021年将采取的下一步具体行动；这些行动将列入秘书长下一份报告提交给大会第七十六届会议主要会期会议。第一阶段(设计前准备)预计从2021年年中开始，将持续到2022年年中至年末。行预咨委会还获悉：大会第七十六届会议主要会期会议需决定项目在2022年是否将完成设计前准备阶段并进入下一阶段工作；秘书长的下一次报告将列入经改进且更详细的项目示意性时间表。

五.	结论和建议

30.	秘书长报告第55段载列了秘书长就有待大会采取的拟议行动提出的建议。行预咨委会在符合其上述各项建议和意见的前提下，建议大会：

(a)	表示注意到秘书长的报告；

(b)	核准设立一个项目协调员临时员额(P-4)；

(c)	在2021年方案预算第29G款(行政，内罗毕)项下批款494 000美元，将在应急基金中列支；

(d)	表示注意到秘书长打算在大会第七十六届会议主要会期向大会提出今后步骤。